海口市秀英区2022年古树名木

病虫害防治实施方案

海口市秀英区农业农村局

2022年6月

目  录

第一章  总 论	1

1.1 项目概要	1

1.2 编制依据	1

第二章  项目建设的背景及必要性	3

2.1 项目背景	3

2.2 项目建设的必要性	3

第三章  指导思想与原则	5

3.1 指导思想	5

3.2 建设原则	5

第四章  项目区概况	6

4.1 自然地理概况	6

4.2 社会经济概况	8

第五章  古树名木病虫害防治技术方案	9

5.1 防治对象外业调查核实	9

5.2 古树名木病虫害防治主要技术方法	9

第六章  项目实施进度	11

6.1 准备阶段	11

6.2 建设阶段	11

6.3 竣工验收阶段	11

第七章  投资估算与资金来源	12

7.1 投资估算编制说明	12

7.2 项目主要经济技术指标	12

7.3 投资概算	13

7.4 资金来源	13

第八章  保障措施	14

8.1 组织机构	14

8.2 计划管理	14

8.3 工程管理	14

8.4 资金管理	14

附表  海口市秀英区建城区外古树名木情况表	15

# 第一章  总 论

## 1.1 项目概要

1.1.1 项目名称

海口市秀英区2022年古树名木病虫害防治实施方案

1.1.2 主管单位

海口市秀英区农业农村局

1.1.3 建设单位

海口市秀英区农业农村局

1.1.4 项目性质

社会公益型

1.1.5 建设范围

海口市秀英区行政管理区域内的石山镇、东山镇、永兴镇。

1.1.6 建设期限

建设期限4个月，2022年6月至2022年9月。

1.1.7 主要内容

为做好古树名木病虫害防治工作，保护秀英区古树名木的安全，根据调查结果，2022年秀英区计划防治古树名木192株。

## 1.2 编制依据

1.2.1 国家有关的法律、法规

（1）《中华人民共和国森林法》；

（2）《中华人民共和国环境保护法》；

（3）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》；

（4）《城市绿化条例》；

（5）《中华人民共和国森林法实施条例》；

（6）《中华人民共和国野生植物保护条例》；

（5）其它相关国家法律、法规等。

1.2.2 地方法规

（1）《海南省古树名木保护管理规定》；

（2）《海南省环境保护条例》；

（3）《海南省森林保护管理条例》；

（4）《海南经济特区林地管理条例》；

（5）其它相关地方法规等。

1.2.3 行业规定、标准

（1）《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》（GBT 51168-2016）

（2）《林木种质资源保存原则与方法》（GB/T14072-1993）；

（3）《国家重点保护野生植物名录》；

（4）其它相关行业标准、规定等。

# 第二章  项目建设的背景及必要性

## 2.1 项目背景

古树名木是活文物，是自然界和前人留下的瑰宝，是城市绿化、乡村美化的重要组成部分，是不可再生的自然和文化遗产，具有重要的科学和观赏价值；古树名木与社会、经济、文化水乳交融，历史文化内涵丰富，是记载社会进程的“活档案”，是探索社会文明的“活教材”，保护好古树名木具有重要现实作用和社会意义。

为认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好省委、省政府领导关于古树名木保护利用的决策部署和市委、市政府有关工作要求，根据秀英区委、区政府的工作安排，秀英区农业农村局决定在全区古树名木普查建档及保护工作的基础上，摸清现存古树名木的生存状况，科学制定古树名木病虫害防治方案，进一步加强对秀英区内古树名木资源的保护力度，助力海南省生态文明和自贸港建设。

## 2.2 项目建设的必要性

（1）经济发展的需要

保护自然资源和生态环境是国家一项基本国策，创建好的生态环境能提高资金吸引力，增强经济竞争力。

（2）现代化管理的需要

对古树名木病虫害的防治，是古树名木保护工作的重要内容，开展防治工作，以提高古树名木保护管理的综合能力和现代化水平。

（3）抵御风险的需要

开展古树名木病虫害的防治工作，是古树复壮的重要措施，有利于提高古树名木抵御病虫害的危害的能力。

（4）古树名木生长现状的需要

海口市秀英区古树名木树龄大，树体相对弱，容易被病虫害所危害，古树名木多数处于自然生长状态，生存环境较差，管理的不到位，同时遭受台风等自然灾害，易引起古树死亡，部分古树面临死亡的危险，因此有必要进行古树名木病虫害的防治。

# 第三章  指导思想与原则

## 3.1 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循自然生态规律，按科学、合理、高效的原则，认真贯彻落实《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》，坚持“预防为主、综合治理”的方针，在海口市秀英区地区，建立布局合理、技术先进的高效古树名木病虫害防治机制，实现古树名木复壮健长，防止病虫害的区域外入侵和区域内传出，实现对目标生物的可持续控制，保障林业健康发展，保护生态安全，促进社会经济发展。

## 3.2 建设原则

（1）坚持预防为主和集中防治相结合的原则

不管是对目标生物的防治还是防除，都是一个漫长的过程不是一劳永逸的，需要建立长效机制，这就需要地方居民的配合。因此对于古树名木的防治，有害生物的防除，都必须做到加强有益生物的保护宣传，增强居民（村民）保护意识；对于有害生物的防除过程也需做好宣传、教育，通过局面的认知，做到及时对疫情进行预警及防除。

（2）坚持综合效益第一原则

防治目的不是灭绝病虫生物，实际上也无法灭绝。故此，开展防治工作，既要考虑经济效益，同时又要考虑和兼顾生态效益和社会效益。

（3）坚持安全生产原则

在防治过程中，古树名木需要进行化学防治，选择低毒高效的药物，同时要考虑施药的方法，减少危害生态安全，不危害人畜安全，随时开展监测。

# 第四章  项目区概况

## 4.1 自然地理概况

### 4.1.1地理位置

秀英区隶属于海南省海口市，位于海口市的西北部，东接龙华区、西邻澄迈县，南与定安县接壤，北临琼州海峡，北依绵延20公里的海岸线、南靠全市最高点马鞍岭。

秀英区行政区域东西最大距离14千米，南北最大距离36.5千米，总面积514.86平方千米，其中陆域面积498.36平方千米；水域面积16.5平方千米。海岸线长21千米，加上港湾岸线共25千米，海域面积350多平方千米。

### 4.1.2地形地貌

秀英区内以典型的火山地貌为主。马鞍岭火山口位于海口市秀英区石山镇境内，距市区15公里，以其形似马鞍得名。岭上建有“观海亭”，供游人观赏碧波荡漾的琼州海峡，俯视火山口真面目，眼饱百里荔枝园美景。据考，马鞍岭火山口是距今2.7万年至100万年间火山爆发时火山口群中最大的一个，也是世界上最完整的死火山口之一。北峰海拔222.2米，南峰海拔186.75米。

### 4.1.3气候

秀英区处于低纬度热带北缘，属于热带海洋性季风气候区，具有温暖多雨、光热充足、昼夜温差较小、全年无霜等气候特征。太阳投射角度大，年辐射量121895卡/平方厘米。日照时间长，年平均日照时数1955小时以上。常年气候温热湿润，年平均气温24℃，春季温暖少雨，夏季高温多雨，秋季常有台风，冬季不冷，11月至翌年3月的月平均温度在18℃左右；4—10月的月平均气温在25℃以左右，极端最高气温均不超过39℃。5—10月为雨季，也是热带风暴、台风活跃的季节，以8—9月较多。受季风影响明显，降水时期集中，雨季分明，雨热同期，年较差小，年平均降雨量1816毫米，降雨日数（日雨量≥0.1毫米）102天。主要集中在5—10月，占年降雨量的82%，多为热带气旋雨和热雷阵雨，11月至翌年4月是少雨季节，常有冬春旱发生。灾害性天气主要有台风、暴雨和干旱。年平均蒸发量1835毫米，平均相对湿度85%。常年以东北风和东南风为主，年平均风速3.4米/秒。地属太平洋台风区，年平均受台风的影响5.5个（次），年平均直接登陆的台风1.2个（次）。

### 4.1.4河流水文

秀英区主要属于南渡江水系、五源河水系和荣山河水系，水资源丰富。流经境内的河流主要有南渡江、五源河、荣山河、美党溪、昌旺溪和那甲水、美涯水、那卜水、那合水、大潭水等。其中单独流入海洋的有南渡江、五源河、荣山河和美党溪。境内水库多属小型水库，主要有永庄水库、岭北水库、玉凤水库、保村水库、东寨水库、东城水库、那卜水库、美涯水库、北征水库、荣昆水库、用畔水库、前进水库、南村水库、昌头水库、娜姆水库、周仁水库、拜就水库等。地下水资源丰富，潜水分布广泛，含水层厚度3.3～11米，水位埋深0.4～3.6米。

### 4.1.5动物资源

秀英区有野生陆栖脊椎动物100多种，其中红胸角雉、山鹧鸪、海南虎鳽等5种为海南特有；列入国家一、二类重点保护名录的有蟒蛇、唐鱼、海南山鹧鸪等10余种。海洋资源丰富，海洋动物资源主要有鱼类、虾类、蟹类、贝类等。其中鱼类有100多种，常见且质优的鱼类有马鲛鱼、黄花鱼、西刀鱼、石斑鱼、海鲤鱼等；虾类有斑节对虾、琵琶虾、沙虾、青虾等；蟹类有锯缘青蟹、花蟹、膏蟹、石头蟹、梭子蟹等；贝类有泥蚶、毛蚶、牡蛎、鲍鱼等。此外还有海蜇、沙虫、海马等海洋生物。

### 4.1.6植物资源

秀英境内有野生植物近千种，其中海南特有的40多种，被列为国家一级保护植物的有苏铁、坡垒、海南黄花梨3种；列为国家二级保护植物的有黄檀、粗榧、海南沉香、见血封喉等10多种。有乔、灌木100多种，其中半数左右属于经济价值较高的树种。诸如紫檀、椰子、槟榔、棕榈、樟树、苦楝、木麻黄等。药用植物近百种，其中以巴戟、槟榔、益智、砂仁四大南药比较著名。

### 4.1.7旅游资源

秀英区有万年火山、千年驿道、百年雕楼、古老民居；有道教南宗五祖、人称“海南文化史上第一人”南宋白玉蟾的故里；海口三家4A级景点——海南热带野生动植物园、石山火山群世界地质公园、假日海滩都位于此地，其中占地108平方公里的火山公园是海南省唯一的世界级公园。

## 4.2 社会经济概况

秀英区下辖海秀、长流、西秀、石山、永兴、东山6个镇和秀英、海秀2个街道，根据全国第七次人口普查数据显示，截至2020年11月1日零时，常住人口567108人。

2020年，秀英区地区生产总值完成455.4亿元，同比增长5%；地方一般公共预算收入完成11.6亿元，同比下降24.8%；全体居民人均可支配收入完成32431元，同比增长3.8%。

# 第五章  古树名木病虫害防治技术方案

## 5.1 防治对象外业调查核实

在原有基础资料上开展古树健康状况调查，全区挂牌保护的古树名木现存192株，以榕树、见血封喉、榄仁树居多，全区各镇自然村，街道办均有分布。古树名木因树龄较高，抵抗力下降，病虫危害及其他自然灾害等原因，造成古树名木死亡现象时有发生。近几年，秀英区森防站根据实际情况，有计划、分区域地对古树名木进行病虫害防治，取得了一定成效。

经调查，全区古树名木不同程度遭受病虫危害，有个别古树98%的树叶全被害虫吃光，有不少古树，树叶树干枯黄，根部、头部腐烂。树冠主要的病虫害有大小债蛾、凤碟、蓟马、介壳虫、炭疽病、叶斑病等，危害可导致树叶枯黄，树枝干枯落叶等现象；树干的主要病害有天牛、小蠧虫、蠧蛾和白蚁等，危害可致树皮脱落，树干坏死；树根主要病虫害有真菌性和细菌性的两类病菌，危害可导致树根腐烂。

本次防治对象为秀英区内永兴镇、东山镇和石山镇所有古树，总株数192株（详见附表1）。各乡镇分布情况见下表5.1。

表5.1  2022年度古树名木病虫害防治植株分布情况表

| 防治对象 | 镇或街道办 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古树名木 | 东山镇 | 株 | 109 |
|  | 石山镇 | 株 | 48 |
|  | 永兴镇 | 株 | 35 |
| 合计 | 株 | 192 |

## 5.2 古树名木病虫害防治主要技术方法

施工时，要根据每株古树的实际情况，采取有针对性的措施，主要的技术方法包括但不限于：

（1）清腐：挖去树洞腐烂物，喷施杀菌剂。

（2）除草：古树周围杂草过盛，需要人工清除杂草。

（3）清理缠绕物：清理攀援、缠绕在古树名木树体上的藤本植物。

（4）树冠及树干用药：5%甲维盐100克+30%噻虫嗪200克+太康300克+吡丙醚200毫升+益生金400毫升+40%苯醚甲环唑150毫升+禾丰400毫升+倍创100毫升+400斤水，每株树喷400斤药液。

（5）根部防腐及促根养护：益生源复合微生物菌剂500毫升+促根壮苗400毫升+喷施乐500毫升+高含量大量元素水溶肥500克+400斤水浇淋树盘。

（6）树干涂白工程：用国光涂膜5公斤，涂约1.2米高，达到防治病虫啃咬的目的。

（7）清理枝条：清理风折枝、对影响百姓较为严重的枝干进行砍出并清理砍除枝条，对伤口涂抹伤口愈合剂。

# 第六章  项目实施进度

项目建设期限为4个月，即2022年6月至2022年9月。

## 6.1 准备阶段

2022年6月，完成野外调查核实，编制实施方案等前期工作，并完成部分设备采购。

## 6.2 建设阶段

2022年7月至9月，完成施工人员的培训、设备和药品的购置，开展古树名木病虫害防治工作。

## 6.3 竣工验收阶段

2022年12月，撰写项目实施的总结报告，准备工程竣工验收。

# 第七章  投资估算与资金来源

## 7.1 投资估算编制说明

设备投资取费标准以市场询价为准。

实施方案编制费和监理费取费标准，在国家有关政策的基础上双方协商计取。

## 7.2 项目主要经济技术指标

### 7.2.1 项目材料费经济技术指标

经市场价测算，古树名木病虫害防治单株材料费需元，全区192株古树共需元。详见表7-1。

表7-1 古树名木病虫害防治材料费经济指标

| 防治项目 | 序号 | 材料 | 单位 | 单位数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树冠树干防治 | 1 | 5%甲维盐分散粒剂 | 克/株 | 100 |  |
|  | 2 | 噻虫嗪 | 克/株 | 200 |  |
|  | 3 | 太康 | 克/株 | 300 |  |
|  | 4 | 吡丙醚 | 毫升/株 | 200 |  |
|  | 5 | 益生金 | 毫升/株 | 400 |  |
|  | 6 | 苯醚甲环唑 | 毫升/株 | 150 |  |
|  | 7 | 禾丰 | 毫升/株 | 400 |  |
|  | 8 | 倍创 | 毫升/株 | 100 |  |
| 根部防腐和养护 | 9 | 促根壮苗 | 毫升/株 | 400 |  |
|  | 10 | 益生源复合微生物菌剂 | 毫升/株 | 400 |  |
|  | 11 | 喷施乐 | 毫升/株 | 500 |  |
|  | 12 | 大量元素水溶肥 | 斤/株 | 500 |  |
| 树干涂白工程 | 13 | 国光涂膜 | 斤/株 | 10 |  |
| 伤口涂抹 | 14 | 树木伤口愈合剂 | 毫升/株 | 30 |  |
| 小计 |  |  |  |  |

### 7.2.2 人工费及其他费经济指标

经市场价测算，古树名木病虫害防治人工费及其他费用共需元，详见表7-2。

表7-2 古树名木病虫害防治人工费及其他费经济指标

| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  |  |
| 2 | 交通工具及燃油 |  |  |
| 3 | 安全设备 |  |  |
| 4 | 高空作业车 |  |  |
| 5 | 垃圾运输车 |  |  |
| 小计 |  |  |

## 7.3 投资概算

经测算，项目总投资元，其中直接投资于项目元，实施方案编制费元，监理费元。详见表7-3。

表7-3 秀英区古树名木病虫害防治项目投资经费

| 序号 | 项目 | 经费预算（万元，含税） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材料 | 劳力 | 其它 | 合计 |  |
| 1 | 直接工程费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

## 7.4 资金来源

该项目建设属于社会公益性范畴，资金来源为2022年度区财政局安排的森林病虫害经费中开支。

# 第八章  保障措施

## 8.1 组织机构

海口市秀英区农业农村局是实施该项目的主体单位，负责组织、协调和开展招标工作。

## 8.2 计划管理

制定实施计划、资金使用计划、监督计划。落实实施单位，设备供应单位，签定合同。

## 8.3 工程管理

实行按计划、项目、按实施主体、按质量进度考核的全过程管理。为保证实施效果，应严格按照国家基本建设程序，实行法人负责制，层层签定责任状，做到目标到人，责任到人；列入政府采购目录的物资和设备必须实行政府集中采购，未列入的实行招标制；做到规范化管理，严把质量关；定期向上级部门报告工程进度、质量、资金使用以及工程建设中存在的问题。

## 8.4 资金管理

建立严格的财务管理制度，根据各项工程进展情况拨付建设资金，对投入资金设立专人管理，专款专用，防止资金的挤占、挪用。项目财务要接受同级财政、审计部门的检查、监督和审计，要接受上级部门有关部门的检查。

# 附表1  海口市秀英区建城区外古树名木情况表

| 乡镇 | 村（社区） | 调查号 | 树种 | 别名 | 小地名 | 横坐标 | 纵坐标 | 估测树龄 | 古树等级 | 树高(m) | 生长势 | 生长环境 | 影响生长环境因素 | 现存状况 | 树木特殊状况描述 | 地上保护现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 |
| 合计（株） | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东山镇小计（株） | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石山镇小计（株） | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永兴镇小计（株） | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东山镇 | 城西村委会 | 0001 | 榕树 | 细叶榕 | 哩噉村 | 110.222906 | 19.680765 | 110 | 三级 | 15.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有十一条气生根连体生长，覆盖面积大。 | 其它 |
| 东山镇 | 城西村委会 | 0002 | 榕树 | 细叶榕 | 哩噉村，球场旁 | 110.223899 | 19.681548 | 120 | 三级 | 3.0 | 濒危株 | 良好 |  | 伤残 | 主干遭破坏，树干已被锯，仅剩3米主干。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 城西村委会 | 0003 | 榕树 | 细叶榕 | 曾氏宗祠前 | 110.224742 | 19.692685 | 160 | 三级 | 24.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，几根树枝折断，有多条气根落地生长。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 城西村委会 | 0004 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 官茂塘村 | 110.225234 | 19.696191 | 160 | 三级 | 28.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干8米处多分枝，板根浮地面上很粗壮。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 城西村委会 | 0005 | 榕树 | 细叶榕 | 岭尾村 | 110.229068 | 19.696011 | 130 | 三级 | 30.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2.5米处多分枝，树头有许多浮根。 | 其它 |
| 东山镇 | 东苍村委会 | 0006 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 苍原村，黄江俊屋后 | 110.316243 | 19.72702 | 200 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干7米处分四大枝，树底空心，有大浮根。 | 其它 |
| 东山镇 | 东城村委会 | 0007 | 榕树 | 细叶榕 | 保村，村前 | 110.238178 | 19.702392 | 120 | 三级 | 22.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干有多气根环绕。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东城村委会 | 0008 | 榕树 | 细叶榕 | 南山仔村 | 110.246129 | 19.698318 | 170 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干倾斜，树干根部裸露，有两大枝倒伏。 | 其它 |
| 东山镇 | 东城村委会 | 0009 | 榕树 | 细叶榕 | 南山仔村，林长益屋前 | 110.246255 | 19.698314 | 110 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 |  | 其它 |
| 东山镇 | 东城村委会 | 0010 | 榕树 | 细叶榕 | 大湾村，公庙右前方，何氏宗祠左侧 | 110.256943 | 19.696796 | 120 | 三级 | 22.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5米处分出一大侧枝。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东城村委会 | 0011 | 榕树 | 细叶榕 | 牛路头村，村文化室旁 | 110.249745 | 19.693223 | 130 | 三级 | 16.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2米处多分枝。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东城村委会 | 0012 | 榕树 | 细叶榕 | 牛路头村，福主公庙前 | 110.248738 | 19.690737 | 150 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，有3条气生根，其中一条较粗。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东城村委会 | 0013 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 牛路头村，土地公右侧 | 110.248386 | 19.690703 | 110 | 三级 | 21.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干5米处分两大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 东城村委会 | 0014 | 榕树 | 细叶榕 | 牛路头村 | 110.253803 | 19.690579 | 130 | 三级 | 22.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 属林志民家所有，有多条气生根包围树头。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东山村委会 | 0015 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 卜南村，王国和屋旁 | 110.240438 | 19.745016 | 130 | 三级 | 13.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 村路旁，有浮根围树头。 | 其它 |
| 东山镇 | 东山村委会 | 0016 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 卜南村，祠堂前 | 110.242354 | 19.744146 | 120 | 三级 | 12.5 | 正常株 | 差 | 地面过度硬化。 | 伤残 | 有断枝，树头有两枝干砍。 | 其它 |
| 东山镇 | 东山村委会 | 0017 | 榕树 | 细叶榕 | 卜冲村公庙前 | 110.243984 | 19.749978 | 140 | 三级 | 23.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有26条气根，树木显老态，有多条气生根落地，2.5米处多分枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0018 | 榕树 | 细叶榕 | 后黎村，，卓明新屋前 | 110.216581 | 19.7405 | 110 | 三级 | 14.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2米处分两大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0019 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 南村，村东公庙左侧 | 110.212997 | 19.725318 | 110 | 三级 | 23.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 树冠开张，主干1.5米处分四大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0020 | 榕树 | 细叶榕 | 村东边村前 | 110.211866 | 19.724756 | 110 | 三级 | 19.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 该树由四条大气根落地生长，大板根浮在地面上。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0021 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 村东边村前 | 110.21181 | 19.72465 | 110 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干10米处多分枝，有大板根浮在地面上。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0022 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 村西 | 110.211477 | 19.725066 | 110 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干5米处分两大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0023 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 谈礼村，福德祠后 | 110.225025 | 19.747195 | 110 | 三级 | 26.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 两支气生根落地生长，主干许多气根包围。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0024 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 谈礼村，福德祠后 | 110.225046 | 19.747081 | 110 | 三级 | 27.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，有许许多多大小气根落地生长，树干3米处有一大枝锯断。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0025 | 榕树 | 细叶榕 | 谈礼村，村路旁 | 110.225425 | 19.746367 | 110 | 三级 | 12.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，枝干被风刮过，树头大老态，树头由多枝气生根组成树主干。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0026 | 榕树 | 细叶榕 | 谈礼村，村路旁 | 110.225479 | 19.746135 | 110 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，有断枝，主干有树洞，树身寄生其它植物，台风刮过树枝，树头空洞。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0027 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 岭上村，村东侧 | 110.228663 | 19.739875 | 110 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干8米处有多分枝，树头有大的根。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0028 | 胭脂 | 黑皮、狗克木 | 岭上村，李雄家前园中 | 110.228562 | 19.738558 | 100 | 三级 | 17.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干明显。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0029 | 榕树 | 细叶榕 | 龙光村，公庙右边 | 110.232815 | 19.735774 | 110 | 三级 | 17.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有水泥建筑围起，气生根环绕树干生长。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0030 | 榕树 | 细叶榕 | 龙光村，王氏官祠旁 | 110.231592 | 19.735651 | 110 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5米处分三大枝，树头有大板根，有简易石头围，有一气根落地。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0031 | 榕树 | 细叶榕 | 龙光村 | 110.230891 | 19.735109 | 110 | 三级 | 23.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，长势较好，但断枝多，有多板根，5米处多分枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0032 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 龙光村，福德庙旁 | 110.234304 | 19.737856 | 110 | 三级 | 23.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 树干1.5米处分三大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 东升村委会 | 0033 | 榕树 | 细叶榕 | 龙光仔村 | 110.23747 | 19.731094 | 110 | 三级 | 15.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 树干被气根环绕，2米处分枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 东溪村委会 | 0034 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 下福星仔村，黄基源屋前 | 110.257625 | 19.73808 | 110 | 三级 | 18.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2米处分三枝，有水泥建围池。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东溪村委会 | 0035 | 榕树 | 细叶榕 | 坡眉村，饶朝清屋后 | 110.256333 | 19.741796 | 120 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 差 |  | 正常 | 主干由两枝合并，2.5米处多分枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 东溪村委会 | 0036 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 坡眉村，饶朝清屋旁 | 110.256263 | 19.742169 | 110 | 三级 | 19.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，旁边的饿小叶榕气根缠绕在该树主干上。 | 其它 |
| 东山镇 | 东溪村委会 | 0037 | 榄仁树 | 山枇杷树、凉扇树、法国枇杷、琵琶树(海南) | 潭星村，李氏宗祠旁 | 110.260911 | 19.720059 | 110 | 三级 | 13.0 | 衰弱株 | 良好 |  | 正常 | 主干有树洞，树心有大空洞。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东溪村委会 | 0038 | 木棉 | 红棉、英雄树、英雄花、攀枝花 | 潭星村 | 110.260863 | 19.721094 | 130 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有大板根，10米处分三大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 东星村委会 | 0039 | 木棉 | 红棉、英雄树、英雄花、攀枝花 | 东星村，水井旁 | 110.205772 | 19.797232 | 130 | 三级 | 17.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，树身有寄生，树根有许多腐状突起。 | 其它 |
| 东山镇 | 东星村委会 | 0040 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 村池塘旁 | 110.201976 | 19.795554 | 130 | 三级 | 14.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5米处分出一大枝，有大板根浮在地面上。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东星村委会 | 0041 | 榕树 | 细叶榕 |  | 110.207262 | 19.786378 | 200 | 三级 | 14.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有三条树干连成三角形状。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东星村委会 | 0042 | 榕树 | 细叶榕 | 创造村 | 110.213309 | 19.78382 | 140 | 三级 | 9.0 | 衰弱株 | 良好 |  | 伤残 | 主干腐烂，两棵树连体，主干空心烂头，有三条气生根，其中一条很古老。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 东星村委会 | 0043 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 创造村，田垄旁 | 110.218555 | 19.780967 | 160 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 树干极其粗壮，由气生根缠绕，有许多根高于地面。 | 其它 |
| 东山镇 | 东星村委会 | 0044 | 榕树 | 细叶榕 | 创造村，路边 | 110.218363 | 19.782539 | 110 | 三级 | 22.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.9米处分出一大枝，其中分出一小支落一气根长出一株小叶榕。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 光明村委会 | 0045 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 山头仔村，村后 | 110.27065 | 19.722376 | 110 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干6米处分出一侧枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 环湖村委会 | 0046 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 环湖村，戏台旁 | 110.277425 | 19.732354 | 110 | 三级 | 19.5 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 主干倾斜，被台风刮倒后重新生长。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 环湖村委会 | 0047 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 环湖村，戏台旁 | 110.2776 | 19.732436 | 120 | 三级 | 9.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，主干2米处有3大枝被砍掉，有一枝气生根落地。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 环湖村委会 | 0048 | 榕树 | 细叶榕 | 环湖村，文昌庙旁 | 110.274876 | 19.730547 | 130 | 三级 | 17.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干倾斜，主干侧伏后重新生出五大枝生长。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 环湖村委会 | 0049 | 榕树 | 细叶榕 | 山头村，邱氏宗祠左侧前 | 110.267577 | 19.727189 | 130 | 三级 | 14.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 由多条气根组成主干。 | 其它 |
| 东山镇 | 环湖村委会 | 0050 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 山头村，公庙前，邱氏宗祠右侧 | 110.267276 | 19.726536 | 130 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2.5米处多分枝，有许多板根，东西各有一侧枝倒伏。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 建丰村委会 | 0051 | 榕树 | 细叶榕 | 公庙前 | 110.300642 | 19.738415 | 110 | 三级 | 13.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2米处分三大枝，有许多浮根。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 建丰村委会 | 0052 | 榕树 | 细叶榕 | 公庙前 | 110.300935 | 19.738349 | 110 | 三级 | 14.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，主干1.5米处分三大枝，有一根主枝因盖公庙被锯断。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 建丰村委会 | 0053 | 榕树 | 细叶榕 | 文兑村 | 110.29924 | 19.741368 | 140 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2米处分三大枝，多气根环绕树干。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 建丰村委会 | 0054 | 榕树 | 细叶榕 | 文兑村 | 110.299311 | 19.741587 | 130 | 三级 | 13.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5米处分四大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 建丰村委会 | 0055 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 文兑村 | 110.29822 | 19.739164 | 140 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干向西南倾斜，11米处多分枝，有大板根。 | 其它 |
| 东山镇 | 建丰村委会 | 0056 | 榕树 | 细叶榕 | 文兑村 | 110.296994 | 19.73925 | 110 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 树头由两根粗壮的树干组成。 | 其它 |
| 东山镇 | 马坡村委会 | 0057 | 榕树 | 细叶榕 | 马坡村，孙氏宗祠前 | 110.305332 | 19.707829 | 120 | 三级 | 12.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 1.5米处多分枝。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 马坡村委会 | 0058 | 榕树 | 细叶榕 | 马坡村，马坡村委会旁 | 110.304638 | 19.706793 | 110 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 已用红砖筑起八角形水泥平台，主干3米处多分枝。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 前进村委会 | 0059 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 琴山小学前 | 110.27528 | 19.743419 | 110 | 三级 | 21.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2.5米处分出一大枝，有许多板根浮在地面上。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 前进村委会 | 0060 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 琴山村，土地公旁 | 110.275638 | 19.745418 | 150 | 三级 | 21.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干5.5米处分两大枝，有许多大板根浮在地面上。长势极旺盛，壮观。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 前进村委会 | 0061 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 琴山村 | 110.275051 | 19.74559 | 100 | 三级 | 15.0 | 正常株 | 良好 | 树池过度硬化。 | 正常 | 主干1米处分两大枝，树有石围。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 前进村委会 | 0062 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 琴山村 | 110.276241 | 19.743998 | 110 | 三级 | 22.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，主干极其粗壮，长势壮观，大板根裸露，有一棵小叶榕寄生在其上。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 前进村委会 | 0063 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 琴山村，水井旁 | 110.277242 | 19.741917 | 110 | 三级 | 15.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，有多条大树枝被锯断，但长势仍然茂盛，有许多根裸露。 | 其它 |
| 东山镇 | 儒万村委会 | 0064 | 榕树 | 细叶榕 | 儒郭村，村池塘旁 | 110.209283 | 19.825819 | 130 | 三级 | 15.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干倾斜，主干2米处分大枝，树身向池塘倾斜。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 儒万村委会 | 0065 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 儒郭村，屋旁 | 110.209646 | 19.827088 | 130 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有多条分枝，主干3米处多分枝，有大板根浮于地面，树根将树池掘起。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 儒万村委会 | 0066 | 榕树 | 细叶榕 | 凤凰村，池塘旁 | 110.219228 | 19.81211 | 130 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 分枝较均衡，主干1.5米处多分枝。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 儒万村委会 | 0067 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 凤凰村，村后 | 110.219923 | 19.811021 | 130 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干6.5米处多分枝，有许多大板根浮于地面上。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 儒万村委会 | 0068 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 儒楚村，土地公旁 | 110.217808 | 19.798008 | 160 | 三级 | 28.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有一条大气根落地生长，有大板根，树极粗壮，长势壮观。 | 其它 |
| 东山镇 | 儒万村委会 | 0069 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 儒茅村，文化室前的小道内 | 110.227153 | 19.811545 | 140 | 三级 | 14.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2米处分四大枝，主干粗壮，冠幅宽大，造型美观，长势旺，地面筑起圆形木台。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 文塘村委会 | 0070 | 榕树 | 细叶榕 | 文塘村，村前池塘边 | 110.288406 | 19.729173 | 140 | 三级 | 8.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有十多条气根落地生长。 | 其它 |
| 东山镇 | 文塘村委会 | 0071 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 柏油公路旁 | 110.288419 | 19.73415 | 190 | 三级 | 23.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 五条粗壮气生根落地。 | 其它 |
| 东山镇 | 文塘村委会 | 0072 | 榕树 | 细叶榕 | 柏油公路旁 | 110.288299 | 19.734429 | 130 | 三级 | 8.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有十条气生根落地生长，独木成林。 | 其它 |
| 东山镇 | 溪南村委会 | 0073 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 档黎村，路旁 | 110.24173 | 19.726808 | 130 | 三级 | 24.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 多枝粗壮气生根落地。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 溪南村委会 | 0074 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 档黎村 | 110.242016 | 19.726471 | 110 | 三级 | 17.0 | 衰弱株 | 良好 |  | 正常 | 有侧枝枯死，有大板根，旁边有小叶榕，有枯枝。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 溪南村委会 | 0075 | 榕树 | 细叶榕 | 档黎村，村文化室左侧前 | 110.242035 | 19.726249 | 110 | 三级 | 19.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，树干1米处分两大枝，有寄生。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 溪南村委会 | 0076 | 榕树 | 细叶榕 | 档黎村 | 110.241601 | 19.725962 | 150 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 差 | 靠近房屋。 | 正常 | 主干2米处分两大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 溪南村委会 | 0077 | 榕树 | 细叶榕 | 溪南村，水井旁 | 110.242372 | 19.722623 | 120 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5米处分四大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 溪南村委会 | 0078 | 榕树 | 细叶榕 | 溪南村 | 110.243136 | 19.721974 | 130 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 主干腐烂，树干有腐烂。 | 其它 |
| 东山镇 | 溪南村委会 | 0079 | 榕树 | 细叶榕 | 高山村，学校附近 | 110.241355 | 19.713603 | 110 | 三级 | 15.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 多条气根组成主干，椭圆形树池。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 溪南村委会 | 0080 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 上宅村，林维建屋旁 | 110.249529 | 19.712569 | 110 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干10米处分出一大枝，有大板根。 | 其它 |
| 东山镇 | 溪南村委会 | 0081 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 上宅村，路边 | 110.253677 | 19.710441 | 110 | 三级 | 22.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有一条粗壮的气生根落地生长，主干2.5米处分3大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 溪头村委会 | 0082 | 榕树 | 细叶榕 | 溪头村，蔡修和屋后 | 110.287508 | 19.71212 | 120 | 三级 | 13.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 1.3米处多分枝。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 溪头村委会 | 0083 | 榕树 | 细叶榕 | 溪头村，南渡江渡口旁 | 110.294587 | 19.70483 | 130 | 三级 | 7.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 两棵树原连体，后来连体枝锯断，该树由两主干支撑。 | 其它 |
| 东山镇 | 雅德村委会 | 0084 | 榕树 | 细叶榕 | 文选村，池塘西北边 | 110.328813 | 19.753226 | 130 | 三级 | 7.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2米处多分枝，长势一般，落叶。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 雅德村委会 | 0085 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 文选村，村后 | 110.328337 | 19.754366 | 130 | 三级 | 17.4 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干7米处多分枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 雅德村委会 | 0086 | 榕树 | 细叶榕 | 赤历村，土地公旁 | 110.317748 | 19.752802 | 110 | 三级 | 13.5 | 衰弱株 | 良好 |  | 正常 | 主干倾斜，气生根5条，树木向西斜卧，由主支气根落地连体组成。 | 其它 |
| 东山镇 | 雅德村委会 | 0087 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 赤历村，村后 | 110.316462 | 19.754015 | 140 | 三级 | 20.4 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干8米处分两大枝。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 雅德村委会 | 0088 | 榕树 | 细叶榕 | 龙坡村48号宅前 | 110.308824 | 19.750078 | 190 | 三级 | 16.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 树高3米处多分枝，一枝气根落地。 | 其它 |
| 东山镇 | 雅德村委会 | 0089 | 榕树 | 细叶榕 | 龙坡村，挂牌0946号树20米处 | 110.309115 | 19.749698 | 140 | 三级 | 14.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干有树洞，树干根部有一大洞。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 雅德村委会 | 0090 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 钟宅坡村 | 110.298837 | 19.757146 | 140 | 三级 | 24.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干5米处分六大枝，有两条气根落地。 | 其它 |
| 东山镇 | 雅德村委会 | 0091 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 钟宅坡村 | 110.303029 | 19.754935 | 130 | 三级 | 13.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有侧枝枯死，树木仅剩一侧枝存活。 | 其它 |
| 东山镇 | 雅德村委会 | 0092 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 钟宅坡村，陈明德屋前，水塔附近 | 110.297539 | 19.755267 | 130 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 主干腐烂，树头由三条粗壮的主干组成，树干底部有腐烂。 | 其它 |
| 东山镇 | 雅德村委会 | 0093 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 钟宅坡村 | 110.301484 | 19.75595 | 110 | 三级 | 20.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，主干10米处多分枝，旁边有一棵小加布，多板根，树枝有寄生。 | 其它 |
| 东山镇 | 永华村委会 | 0094 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 凤山村，公庙右侧 | 110.269804 | 19.780687 | 120 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有四条大气根落地。 | 其它 |
| 东山镇 | 永华村委会 | 0095 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 凤山村 | 110.26545 | 19.781991 | 110 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干6米处分3大枝，有大板根。 | 其它 |
| 东山镇 | 永华村委会 | 0096 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 龙山村 | 110.267375 | 19.776092 | 120 | 三级 | 14.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.8米处分四大枝，有气生根落地。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 永华村委会 | 0097 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 龙山村 | 110.266109 | 19.775177 | 110 | 三级 | 20.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2米处分三大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 玉下村委会 | 0098 | 榕树 | 细叶榕 | 土地公庙前，水塘边 | 110.317423 | 19.739864 | 130 | 三级 | 10.4 | 衰弱株 | 良好 |  | 正常 | 有侧枝枯死，树主干向北倾斜，有两大干已枯死。 | 其它 |
| 东山镇 | 玉下村委会 | 0099 | 榕树 | 细叶榕 | 村前 | 110.315369 | 19.739592 | 110 | 三级 | 13.5 | 衰弱株 | 差 |  | 正常 | 树干2米处多分枝。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 玉下村委会 | 0100 | 榕树 | 细叶榕 |  | 110.315412 | 19.739588 | 110 | 三级 | 17.0 | 正常株 | 差 | 树池过度硬化。 | 正常 | 树干1.3米处分五大枝。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 玉下村委会 | 0101 | 榕树 | 细叶榕 | 周平大将军庙旁 | 110.312854 | 19.74108 | 110 | 三级 | 14.5 | 正常株 | 差 |  | 正常 | 生长在石头上，多板根，主干5米处多分枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 玉下村委会 | 0102 | 榕树 | 细叶榕 | 周平大将军庙旁 | 110.31326 | 19.740597 | 120 | 三级 | 11.0 | 正常株 | 差 |  | 正常 | 主干1.8米处分三大枝，有板根。 | 其它 |
| 东山镇 | 玉下村委会 | 0103 | 榕树 | 细叶榕 | 周平大将军庙旁 | 110.313126 | 19.740457 | 120 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 差 |  | 正常 | 主干2米处分三大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 玉下村委会 | 0104 | 榕树 | 细叶榕 | 福德公庙前 | 110.313067 | 19.738133 | 120 | 三级 | 5.0 | 濒危株 | 差 |  | 伤残 | 有侧枝枯死，无主干，1米处分两侧枝，其中一侧枝腐朽。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 镇北社区居委会 | 0105 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 卜秀村 | 110.234852 | 19.750006 | 110 | 三级 | 17.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 1米处分三大枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 镇北社区居委会 | 0106 | 榕树 | 细叶榕 | 卜秀村文化室前 | 110.236927 | 19.749956 | 110 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5米处分五大枝。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 安仁村委会 | 0001 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 道育社村后 | 110.1714434 | 19.88800529 | 110 | 三级 | 19.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 树势旺盛，高大 | 其它 |
| 石山镇 | 安仁村委会 | 0002 | 榕树 | 细叶榕 | 梧桐社公庙旁 | 110.1712529 | 19.88926094 | 110 | 三级 | 13.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干有树洞，空心，主干2.5米处有分枝。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 安仁村委会 | 0003 | 榕树 | 细叶榕 | 梧桐社公庙旁 | 110.1715695 | 19.88916246 | 110 | 三级 | 16.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，由两根大气根组成主干，有大叶榕寄生。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 安仁村委会 | 0004 | 榕树 | 细叶榕 | 安仁社安仁公庙后 | 110.1878281 | 19.87908271 | 110 | 三级 | 5.5 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，台风摧残，主干及侧枝被毁，新生若干小枝干。 |  |
| 石山镇 | 安仁村委会 | 0005 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 安仁社美安镇政府斜前方 | 110.1870847 | 19.87928153 | 130 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 主干腐烂，有寄生，树上有斜叶榕寄生，有空心，空心腐烂。 | 其它 |
| 石山镇 | 安仁村委会 | 0006 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 安仁社美安镇政府前 | 110.1874714 | 19.87954544 | 140 | 三级 | 15.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 主干腐烂，有寄生，树上有寄生，有空心，有一支主枝死亡，有一主枝被砍。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 北铺村委会 | 0007 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 好秀村社公庙前 | 110.1906821 | 19.94086198 | 110 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2.5米处分两大枝，有多气根落地生长，生长在石头堆上。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 北铺村委会 | 0008 | 榕树 | 细叶榕 | 玉堂村社村道旁 | 110.1947874 | 19.93959804 | 130 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生， | 其它 |
| 石山镇 | 道堂村委会 | 0009 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 儒穴村社公庙后 | 110.1878185 | 19.95027364 | 210 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 气根形成蜘蛛脚状，多气根落地生长，有寄生。 | 其它 |
| 石山镇 | 道育村委会 | 0010 | 榕树 | 细叶榕 | 道育社公庙旁 | 110.1674266 | 19.86739922 | 110 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5米处多分枝。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 福安村委会 | 0011 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 美城社球场旁 | 110.1943853 | 19.85050958 | 290 | 三级 | 19.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 主干腐烂，有寄生，主干轻度空心，树上有斜叶榕寄生，还有许多条气根下地。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 福安村委会 | 0012 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 儒安社王安禄宅后 | 110.1915307 | 19.8618796 | 150 | 三级 | 34.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 树杆特别粗壮，长势好，壮观，有较大的板根，树上有寄生。 | 其它 |
| 石山镇 | 福安村委会 | 0013 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 儒安社水塔旁 | 110.1909025 | 19.86409525 | 130 | 三级 | 19.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，树杆特别粗壮，匀称，长势好，壮观，有高山榕寄生。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 福安村委会 | 0014 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 美福社村后土地公庙旁 | 110.1855166 | 19.86381637 | 210 | 三级 | 19.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 向东侧枝生长粗壮、旺盛。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 福安村委会 | 0015 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 美福社村后土地公庙旁 | 110.1854675 | 19.86377725 | 210 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 气生根断，两根下气根落地被砍。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 福安村委会 | 0016 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 美福社村后土地公庙旁 | 110.1853643 | 19.86380008 | 210 | 三级 | 19.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干有树洞，树干特粗，树干空心。 | 其它 |
| 石山镇 | 福安村委会 | 0017 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 道崖社公庙前 | 110.173357 | 19.85115966 | 240 | 三级 | 28.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 一条较粗大的气生根，树冠特别开张，壮观，旺盛，有寄生有8条气根下地。 | 其它 |
| 石山镇 | 福安村委会 | 0018 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 群俊社王挺波家院内 | 110.1765072 | 19.86900771 | 170 | 三级 | 26.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，板根极为发达，树木长势特别旺盛，树上有寄生。 | 其它 |
| 石山镇 | 和平村委会 | 0019 | 榕树 | 细叶榕 | 美傲社公庙前 | 110.1516501 | 19.93834879 | 110 | 三级 | 17.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主杆1米处分多枝。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 和平村委会 | 0020 | 榕树 | 细叶榕 | 美傲社公庙前 | 110.1519026 | 19.9383172 | 120 | 三级 | 4.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，台风摧残，仅留主干。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 建新村委会 | 0021 | 榄仁树 | 山枇杷树、凉扇树、法国枇杷、琵琶树(海南) | 浩昌村社村前 | 110.2243603 | 19.89806515 | 120 | 三级 | 15.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 主干腐烂，主杆高5米处分多枝，树头有烂洞。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 建新村委会 | 0022 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 昌道社村前 | 110.2233397 | 19.91153711 | 290 | 三级 | 18.5 | 衰弱株 | 良好 | 虫害 | 伤残 | 主干腐烂，有虫害，虫害严重，主干空心，主干5米处分多枝。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0023 | 榕树 | 细叶榕 | 玉豹村社公庙前 | 110.1406215 | 19.91755974 | 110 | 三级 | 18.0 | 衰弱株 | 差 | 水泥硬化环绕根部 | 伤残 | 主干腐烂，两个主干向东南倾斜，有一主干向北倾斜，有三个主干。树头有腐烂，有水泥建筑。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0024 | 榕树 | 细叶榕 | 玉莲村社玉连村前 | 110.1378803 | 19.91693016 | 110 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5米处分多枝，有大板根浮起。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0025 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 坡来村社土地公后30米处 | 110.1395567 | 19.92105699 | 110 | 三级 | 12.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5米处分多枝，有大板根。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0026 | 榕树 | 细叶榕 | 坡来村社土地公旁 | 110.1396268 | 19.92104308 | 110 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干两米处分两大枝，有大板根。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0027 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 坡来村社土地公旁 | 110.139741 | 19.92098321 | 110 | 三级 | 15.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5处分多枝，有大板根。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0028 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 坡来村社土地公前 | 110.1400915 | 19.92059241 | 160 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2.5处分多枝，有多气根落地生成，有大板根，有寄生。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0029 | 榕树 | 细叶榕 | 坡来村社坡来村前 | 110.1394426 | 19.9187069 | 110 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2.5处分多枝，有大板根，有气根围抱主干。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0030 | 榕树 | 细叶榕 | 玉豹村社玉豹村前 | 110.1387386 | 19.91792222 | 110 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干倾斜长出多枝主干，有一大气根落地生长有圆水泥建筑。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0031 | 榕树 | 细叶榕 | 玉豹村社玉豹村前 | 110.1387496 | 19.91773208 | 110 | 三级 | 10.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干由5根大气根生成。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0032 | 榕树 | 细叶榕 | 玉豹村社玉豹村前 | 110.1386705 | 19.91757183 | 110 | 三级 | 12.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，台风摧残，部分枝干被毁。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0033 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 逢春村社陈平家旁 | 110.145145 | 19.91599856 | 110 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干10米处分多枝，有大板根。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0034 | 榕树 | 细叶榕 | 成美村社美岭小学旁 | 110.1440492 | 19.9151441 | 110 | 三级 | 14.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干向西倾倒，气生根较多。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0035 | 榕树 | 细叶榕 | 成美村社小卖部旁 | 110.1449357 | 19.91466013 | 110 | 三级 | 15.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2.5处分多枝，有大板根。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0036 | 榕树 | 细叶榕 | 成美村社冼庆全家旁 | 110.1457782 | 19.91326436 | 110 | 三级 | 15.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5处分两大枝，有大板根，气根围抱主干。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0037 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 成美村社冼庆全家旁 | 110.1463862 | 19.91398594 | 110 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，主干6米处分枝，有大板根，有寄生。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0038 | 榕树 | 细叶榕 | 典读村社典读村后 | 110.1580841 | 19.91576877 | 160 | 三级 | 20.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，主干5米处分多枝，有大板根，向西倾斜，有寄生。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0039 | 秋枫 | 加冬、水加 | 典读村社钟逢光家后 | 110.1586152 | 19.91564464 | 110 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干6米处分多枝，有大板根。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0040 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 荣昆村社荣昆村中间 | 110.152693 | 19.89970307 | 260 | 三级 | 28.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，主干8米处分多大枝，有大板根，有寄生。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0041 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 荣昆村社荣昆村中间 | 110.1528383 | 19.89966229 | 260 | 三级 | 23.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干有树洞，主干10米处分枝，有大板根，空心。 | 其它 |
| 石山镇 | 美岭村委会 | 0042 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 荣昆村社村前（土地公旁） | 110.154349 | 19.90003226 | 110 | 三级 | 15.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干5米处分两大枝，有气根落地生成，气根围抱主干，有大板根。 | 其它 |
| 石山镇 | 施茶村委会 | 0043 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 春藏社村小学前 | 110.2272145 | 19.92097628 | 240 | 三级 | 15.0 | 濒危株 | 良好 | 虫害 | 伤残 | 有虫害，侧枝枯死， | 砌树池 |
| 石山镇 | 施茶村委会 | 0044 | 榄仁树 | 山枇杷树、凉扇树、法国枇杷、琵琶树(海南) | 春藏社村小学前 | 110.2274426 | 19.92096046 | 110 | 三级 | 13.0 | 濒危株 | 良好 | 虫害 | 伤残 | 有虫害，侧枝枯死， | 其它 |
| 石山镇 | 施茶村委会 | 0045 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 春藏社村小学前 | 110.2269232 | 19.92079289 | 120 | 三级 | 21.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 树杆特别粗壮，匀称，长势好，壮观，生长在石堆上，主杆10米处分多枝。 | 其它 |
| 石山镇 | 施茶村委会 | 0046 | 榄仁树 | 山枇杷树、凉扇树、法国枇杷、琵琶树(海南) | 春藏社村小学前 | 110.2272935 | 19.92101938 | 120 | 三级 | 15.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 和074号加布在一起。 | 砌树池 |
| 石山镇 | 石山社 | 0047 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 石山居委会办公楼旁 | 110.2062227 | 19.93836614 | 110 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主杆1米处分3大枝，有许多浮根。 | 其它 |
| 石山镇 | 扬佳村委会 | 0048 | 榕树 | 细叶榕 | 昌平村社昌平村文化室前 | 110.1763401 | 19.94295233 | 130 | 三级 | 14.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1米处分四大枝，树头被水泥建筑物围住。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 博强村委会 | 0001 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 洪王村，球场旁 | 110.260031 | 19.895733 | 130 | 三级 | 19.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干8米处起分级分多枝。.. | 砌树池 |
| 永兴镇 | 博强村委会 | 0002 | 榄仁树 | 山枇杷树、凉扇树、法国枇杷、琵琶树(海南) | 洪王村，球场旁 | 110.260013 | 19.895874 | 110 | 三级 | 15.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，台风刮断主枝树梢，主干3米处分三大枝。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 建群村委会 | 0003 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 美梅村，土地公前 | 110.247255 | 19.850818 | 320 | 二级 | 17.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，高山榕寄生在见血封喉上，长势旺盛，有3条气生根。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 建群村委会 | 0004 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 美梅村，村中道路旁 | 110.247256 | 19.851158 | 300 | 二级 | 19.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5米处分3大枝，有2大气生根落地生长。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 建群村委会 | 0005 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 美梅村，土地公旁 | 110.247971 | 19.851312 | 150 | 三级 | 16.5 | 正常株 | 差 |  | 正常 | 有寄生，生长在石堆上，有一棵小叶榕福于其上。 | 其它 |
| 永兴镇 | 建群村委会 | 0006 | 见血封喉 | 加布、剪刀树、箭毒木、加独 | 儒料村，王国师家旁 | 110.246122 | 19.855305 | 210 | 三级 | 21.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，树木长势特别旺盛，极为壮观，树上有寄生，主干8米处分4大枝。 | 其它 |
| 永兴镇 | 建群村委会 | 0007 | 榕树 | 细叶榕 | 昌坦村，村前 | 110.242554 | 19.856608 | 120 | 三级 | 21.0 | 正常株 | 差 | 树池太小。 | 伤残 | 有断枝，主干2.5米处分四大枝，其中一枝断。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 建群村委会 | 0008 | 榕树 | 细叶榕 | 昌甘村，文化室旁 | 110.244614 | 19.85926 | 140 | 三级 | 17.5 | 正常株 | 差 | 树池硬化。 | 正常 | 长势极其茂盛，主干4米处多分枝。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 建群村委会 | 0009 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 儒林村，村前 | 110.238497 | 19.852186 | 120 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 高山榕与榕树合一，有6条气生根。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 雷虎村委会 | 0010 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 儒钟村，96号旁 | 110.266367 | 19.871162 | 140 | 三级 | 20.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 生长在石堆上，有多条板根，主干2米处分2大枝。 | 其它 |
| 永兴镇 | 雷虎村委会 | 0011 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 叨仙村，戏台 | 110.241968 | 19.868382 | 110 | 三级 | 19.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2米处多分枝。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 罗经村委会 | 0012 | 榕树 | 细叶榕 | 儒云村，小学旁 | 110.283482 | 19.862532 | 150 | 三级 | 25.0 | 正常株 | 差 | 树池过度硬化。 | 正常 | 主干有树洞，主干3米处多分枝，树头有空洞。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 罗经村委会 | 0013 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 美品村，村前 | 110.279657 | 19.859897 | 150 | 三级 | 20.6 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有寄生，树干1米处有大洞，树上有寄生，主干7米处分2大枝。 | 其它 |
| 永兴镇 | 罗经村委会 | 0014 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 美目村，美目经营社旁 | 110.271632 | 19.830669 | 110 | 三级 | 16.6 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2.5米处多分枝。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 罗经村委会 | 0015 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 美熙村，公庙前 | 110.260215 | 19.826864 | 130 | 三级 | 21.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 多条气生根包围主干，树高2米处分4大枝。 | 其它 |
| 永兴镇 | 罗经村委会 | 0016 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 美熙村，土地公前 | 110.259748 | 19.827433 | 130 | 三级 | 17.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干有树洞，主干极为粗壮，5米处多分枝，树高2米处有约1米的树洞，两株合成一株。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永德村委会 | 0017 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 陈安村，水塔前 | 110.245618 | 19.917039 | 150 | 三级 | 21.5 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 长势极为旺盛，有十多条小气生根。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永德村委会 | 0018 | 榕树 | 细叶榕 | 陈安村，水塔前 | 110.245453 | 19.916618 | 100 | 三级 | 18.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有多条气生根，生长在石堆上。 | 其它 |
| 永兴镇 | 永德村委会 | 0019 | 榕树 | 细叶榕 | 陈安村，水塔前 | 110.245468 | 19.91678 | 140 | 三级 | 12.0 | 衰弱株 | 差 |  | 正常 | 有5条气生根，生长在石堆上。 | 其它 |
| 永兴镇 | 永德村委会 | 0020 | 榕树 | 细叶榕 | 陈安村，水塔前 | 110.245506 | 19.916882 | 140 | 三级 | 12.0 | 衰弱株 | 差 |  | 正常 | 有5条气生根横向排列。 | 其它 |
| 永兴镇 | 永德村委会 | 0021 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 儒张村，村前 | 110.245841 | 19.906392 | 120 | 三级 | 25.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 有10条气生根。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0022 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 苍英村，阴新庙前，土地公后 | 110.287879 | 19.93866 | 110 | 三级 | 22.7 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干极为粗壮，一分为三，主干被三条气生根掩盖。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0023 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 苍英村，阴新庙前 | 110.287849 | 19.93858 | 110 | 三级 | 17.7 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 东边长势旺，西边有另一棵古树，造成树冠向东生长。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0024 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 苍英村，阴新庙前 | 110.287954 | 19.938785 | 110 | 三级 | 17.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 由于东北面有其他两棵古树，造成向南面生长。 | 其它 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0025 | 榕树 | 细叶榕 | 苍英村，罗堂苍旁 | 110.286975 | 19.935488 | 110 | 三级 | 11.0 | 正常株 | 差 | 树池里有多数石块。 | 伤残 | 有断枝，树东北方向有断枝，南方向也有断枝，已被锯掉。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0026 | 榕树 | 细叶榕 | 美豪村老人日间照料中心前 | 110.284816 | 19.933039 | 110 | 三级 | 9.6 | 正常株 | 差 | 树池过度硬化。 | 正常 | 树木长势旺盛。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0027 | 榕树 | 细叶榕 | 美豪村公庙前 | 110.284546 | 19.932227 | 110 | 三级 | 8.6 | 正常株 | 差 | 树池太小。 | 正常 | 1.8米处分四大枝。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0028 | 榄仁树 | 山枇杷树、凉扇树、法国枇杷、琵琶树(海南) | 道心村，水塔旁 | 110.278348 | 19.933097 | 130 | 三级 | 17.6 | 正常株 | 差 | 地面过度硬化。 | 伤残 | 有断枝，东边长势茂盛，西边由于高压线影响，人为砍掉树枝，造成偏冠。 | 其它 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0029 | 榕树 | 细叶榕 | 道心村，文化室旁，水塔旁 | 110.277647 | 19.931885 | 150 | 三级 | 10.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干短处分五枝，生长旺盛。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0030 | 榕树 | 细叶榕 | 道心村，水塔旁 | 110.276696 | 19.931217 | 140 | 三级 | 13.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干已死亡，有5条粗壮的气生根生长，主干已消失。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0031 | 榄仁树 | 山枇杷树、凉扇树、法国枇杷、琵琶树(海南) | 博昌村，公庙前 | 110.285442 | 19.920378 | 140 | 三级 | 15.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干有树洞，树干根部有洞，树干弯曲。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0032 | 榕树 | 细叶榕 | 博昌村，土地公前 | 110.284197 | 19.919346 | 110 | 三级 | 8.6 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干倾斜，树干向东倾斜，2米处多分枝。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0033 | 榕树 | 细叶榕 | 博昌村，土地公前 | 110.284007 | 19.919386 | 110 | 三级 | 11.6 | 衰弱株 | 差 | 树池太小。 | 正常 | 长势衰弱。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0034 | 榕树 | 细叶榕 | 博昌村 | 110.282231 | 19.919251 | 100 | 三级 | 14.6 | 衰弱株 | 差 | 树池过度硬化。 | 正常 | 主干倾斜，主干向东北倾斜，长势衰弱。 | 砌树池 |
| 永兴镇 | 永秀村委会 | 0035 | 榕树 | 细叶榕 | 博昌村，公庙右侧40米处 | 110.285249 | 19.920065 | 100 | 三级 | 14.0 | 正常株 | 良好 |  | 伤残 | 有断枝，树干1.3米处分两大枝，其中一枝被锯。 | 砌树池 |
| 东山镇 | 永华村委会 | 0107 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 昌尾村村口土地庙北30米 | 110.264733 | 19.769060 | 290 | 三级 | 17.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干2米2处分枝。 | 其它 |
| 东山镇 | 永华村委会 | 0108 | 榕树 | 细叶榕 | 昌尾村符氏祖坟东80米，环村水泥路西侧 | 110.265795 | 19.766846 | 250 | 三级 | 16.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干1.5米处分枝，南侧分枝被台风打断 | 其它 |
| 东山镇 | 永华村委会 | 0109 | 高山榕 | 马榕、鸡榕、大青树、大叶榕 | 昌尾村符家祠堂南侧50米 | 110.266411 | 19.766946 | 280 | 三级 | 17.0 | 正常株 | 良好 |  | 正常 | 主干3米处分枝，东北侧分枝被台风打断 | 其它 |