海口市秀英区2021年第三季度

党务政务公开内容

一、党务公开内容

（一）区管党费收支情况

1.2021年第三季度，区委组织部代区委管理的党费收入总额为220709.15元，主要收入项目为：西秀镇上交党费35452.9元；石山镇上交党费36826.4元；秀英街道上交党费29483.48元；区委直属机关工委上交党费14751元；秀英党建系统收缴党费103148.55元；利息1046.82元。截止2021年9月30日，区管党费账户余额为1422632.03元。

2.2021年第三季度,区委组织部代区委管理的党费支出总额为0元。

（二）干部任免情况

截止2021年第三季度，2021年全区共提拔重用干部94人，交流调整77人。提拔重用35岁以下年轻干部53人，占56%；36-50岁干部39人，占41%，领导班子配备愈趋合理；本科以上学历83人，占88%，领导班子学历层次持续提高；妇女干部29人，党外干部9人，后备干部48人，提高了妇女、党外干部及后备干部配备率。

（三）干部教育培训情况

截至2021年第三季度,我区共举办学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会、习近平总书记4.13讲话精神、《海南自由贸易港建设总体方案》、党史学习教育、乡村振兴、英语学习、健康教育等分级分类线上线下各类专题培训学习培训（专题培训班、讲座、理论学习中心组、党课、座谈、报告）170场2.8万人次，涵盖领导干部、中青年干部、各级党组织负责人、农村（社区）干部、专业技术人才、乡村振兴工作队队员等各类别各层次干部和人才。

（四）党风廉政建设情况

1.党风政风监督工作

（1）抓好作风整顿建设年活动。注重发挥正反典型问题的示范警示作用，先后印发了2期正面和4期负面典型问题通报。对通报曝光的区住建局等6个单位10个负面典型问题，督促其举一反三、坚持做到整改不到位不放过，根源不查清不撒手。目前，10个问题均已全部整改完成。联合区党政办，紧盯区委常委会、区委书记专题会等议定事项，中央环保督察交办超期未完成和推进缓慢事项，重点项目推进等重点工作，开展联合督查4次，发现慢作为等作风问题9个，约谈相关责任人，要求其倒排工期，立行整改，确保区委决策部署落地见效。区纪委监委采取明察暗访的方式，对全区32个单位开展督查156次，发现问题117个，推动整改完成112个，约谈提醒260人次，追责问责19人次；查处“四风”问题14起，处理15人，给予党纪政务处分13人。

（2）抓好区镇换届监督。成立秀英区纪委监委换届纪律监督工作领导小组，先后召开3次换届纪律监督工作领导小组会传达省、市、区关于换届纪律的重要指示批示精神，部署换届纪律监督工作。制定印发《关于严肃换届纪律加强换届风气监督的实施方案》和《关于成立加强换届风气监督工作领导小组的通知》，明确责任分工，为开展纪律监督指明方向、提供遵循。强化与组织部门的沟通协作，强化换届候选人的资格体检。开展资格联审工作至今，共计筛查13批次1874人次，对12名候选人提出暂缓任用建议。成立6个换届工作巡回督导组，每个组都安排区纪委人员参与监督，保证监督实效；开展换届工作以来，针对信访举报平台畅通值守情况开展检查14次，实地调研督导12次，发现问题18个，完成整改18个。抓好民主党派换届。自开展民主党派换届工作以来，开展专题谈话100人次，实地督导13次，开展换届纪律警示教育2场42人次，稳步推进各民主党派的换届工作。

（3）做好“四风”监督检查。紧盯中秋、国庆等重要节点，召开节前廉政集体约谈提醒会，督促区财政局、区机关事务管理局等7个职能部门认真履行监管职责，把好第一道关。制定印发“四风”问题明察暗访工作方案，联合镇（街道）纪（工）委对公车私用、公款吃喝、公款购物和“吃公函”公款购买和赠送月饼票等问题开展明察暗访，共出动39批78人次，检查车辆440多辆，印发两期典型案例开展警示教育，约谈提醒7人次，对“四风”问题的典型案例通报曝光2起2人。

（4）督促全区各党组织履行党内监督职责。督促全区各级党组织认真贯彻党内监督条例，领会吃透，切实用好监督执纪“四种形态”，强化对党员干部的日常管理监督，坚持把纪律挺在前面，在用好第一种形态上下更大功夫，对有苗头性、倾向性问题的党员干部及时开展谈话提醒。第三季度全区对239人开展谈话提醒，其中咬耳扯袖199人，红脸出汗40人。

（5）抓好环保领域监督检查。紧盯中央环保督察、国家海洋督察、省生态环境保护百日大督察群众举报投诉突出问题，制发《贯彻落实<关于开展全市生态环境领域专项监督的实施方案>责任分解表》，明确责任分工，综合运用日常监督、集中监督和专项检查的方式，开展全过程监督，开展监督检查20次，持续督促个别单位矿坑复绿、卫星图斑销号整改不到位等问题整改；严肃处理个别公职人员违规接受非法开采矿石人员请托，为他人谋取不正当利益问题。2021年以来，查处环保领域违纪违法问题3起3人，其中给予党内严重警告1人，党内警告处分2人。追责问责4人。

（6）抓好疫情防控监督检查。对照省、市纪委相关工作要求，制定了《关于进一步加强全区新冠肺炎疫情防控监督检查方案》，为严明疫情防控工作纪律，结合作风整顿建设有关要求提出“七个严禁”的纪律要求，建立“区纪委+镇（街）纪（工）委+区委专项督查组”联动监督机制，对区疫情防控指挥部、留观酒店、“三港一站”等重点点位，区卫健委、区民政局、区商务局、区人社局、旅文局、教育局等关键部门，辖区商场、超市、农贸市场、学校、小区等重点场所疫情防控措施和要求落实情况开展全覆盖监督检查。已累计开展督查56批次，发现问题70个，督促整改70个。迅速组织力量对新海港方舱医院卫生工作落实不到位问题开展核查，及时约谈区环卫局主要负责人，有力推动和保障我区当前疫情防控工作。常态化防控以来，秀英区共追责问责6人次，其中诫勉1人，谈话提醒3人，解聘2人。追责问责的6人中，科级干部2人，均为谈话提醒；科员1人，给予诫勉问责；聘用人员3人，其中1人谈话提醒，2人予以解聘。

2.审查调查工作

2021年第三季度，全区纪检监察机关共处置反映党员干部问题线索45件，了结23件，立案14人，结案13件,给予党纪政务处分13人（科级干部5人，一般干部1人，农村党员等其他人员7人）；给予党纪处分11人，其中警告4人，严重警告3人，撤销党内职务1人，开除党籍3人；给予政务处分5人，警告1人，记过1人，撤职1人、开除2人；双重处分3人；为国家和集体挽回经济损失58.69万元。

二、政务公开内容

（一）主要经济指标完成情况

2021年1-6月，全区地区生产总值累计完成207.72亿元，同比增长13.2%；农业总产值累计完成15.93亿元，同比增长5.6%；工业总产值累计完成162.22亿元，同比下降4.9%；社会消费品零售总额累计完成139.13亿元，同比增长31.6%；全体居民人均可支配收入累计18492元，同比增长11.4%；城镇常住居民人均可支配收入累计20621元，同比增长11.1%；农村常住居民人均可支配收入累计11282元，同比增长14.9%。

第三季度地方一般公共预算收入完成129680万元，同比增长64.7%，完成年度预算的99.9%；地方一般公共预算支出194491万元，完成年初预算的80.2%，同比增长24.46%；民生支出完成167814万元，完成年初预算的97.9%，同比增长24.7%。

（二）重点项目建设推进情况

1.土地征收情况

2021年，今年落户我区要求年内开工的省重点项目13个（不含观澜湖度假区（二期）和马村油库-美兰机场第二条航煤长输管道2个跨市县、区项目)，其中已开工项目12个，开工率92.3%，。13个省重点项目年度计划投资108.74亿元，1-8月完成投资73.15亿元，年度计划投资完成率67.27%，占全市省重点项目完成投资比重52.47%。

2021年全区当前涉及征地项目37个，需要征收集体土地2811.3612亩，已完成签约792.18亩，未签约2019.1812亩。

2.房屋征收情况

截至2021年9月30日，累计已签约房屋面积22726.36㎡，拆除房屋面积19595.88㎡。

3.被征地农民参加社会养老保险工作情况

累计经办被征地农民补贴面积38998.9566亩，惠及补贴对象69110人次，落实到账的补贴金额10.19亿元。其中2021年第三季度，落实2个征地项目4批次的养老补贴到账，惠及补贴对象384人次，补贴面积721.101亩，补贴金额2828.96万元；完成14个征地项目15批次养老保险材料的审查、上报，惠及补贴对象1018人次，补贴面积923.0778亩，经办补贴金额3221.11万元。

（三）项目立项备案情况

1.2021年第二季度固定资产投资项目备案汇总表（附件1）

2.2021年第二季度政府投资项目审批汇总表（附件2）

（四）“两违”整治工作基本情况

2021年第三季度,我区累计拆除各类违法建筑系统验收135宗9286.53平方米；控制各类新增违法建41宗6346.05平方米。

（五）政务审批及窗口受理办件工作情况

1.行政审批工作开展情况

第三季度共受理5395件，其中，工程项目组119件，社会事务组3855件及含安居房457件，医教文卫组964件，已办结4852件。

2.窗口受理办件情况

第三季度区政务中心窗口共受理15652件，一窗13964件（咨询9752件，即办件359件,承诺件3853件）；企业开办1688件。秀英区共转办12345热线办件24730件，其中投诉类14952件，紧急类5883件，咨询件3492件、建议类403件；群众满意率97.18%，办结率99.90%。

- 住房保障情况

1.农村住房申报审批：2021年第三季度受理279宗，发证279宗，发证占地面积21517.86㎡，发证建筑面积90927.5㎡。

2.保障性住房建设及配租、住房补贴发放情况

（1）保障性住房的申请审核情况：第三季度新增公共租赁住房备案审核通过127宗。

（2）配租保障情况：第三季度，对因不符合保障条件清退的房源进行重新配租，共计新配租88套。历年累计至2021年9月，我区共享受公共租赁住房配租1714户；目前申请公共租赁住房轮候家庭2113户。

（3）保障性住房补贴发放情况：第三季度发放公共租赁住房货币补贴资金共2642174.52元，惠及1876户，5830人。

（七）救灾救济款发放情况

（附件3）

（八）乡村振兴工作情况

1.持续巩固“两不愁三保障”成果。发放建档立卡户、低保特困户等困难学生教育扶学资金1478人次179.885万元，发放“雨露计划”教育资助141人次24.675万元，义务教育阶段学生全部正常就学，无辍学失学儿童。脱贫人口、监测对象城乡居民基本医疗保险全覆盖、保险比例达标，40种慢性病人员535人，全部落实家庭医生签约服务，实现“应签尽签”；30种大病专项救治68人，实现“应治尽治”。全区230个农村供水工程2021年水质检测合格率100%，脱贫人口全部用上干净、安全饮用水。

2	.加强产业就业帮扶力度不减。产业方面，今年投入18个产业项目资金1375.545万元，占上级下拨财政衔接资金2705万元的50.85%，重点开展产业组织化、购买发放扶贫物资、建设农业产业基础设施、发展集体经济等产业帮扶。就业方面，落实外出务工优惠政策，累计发放脱贫户外出务工补助1441人次202.73万元；加强就业培训，累计培训脱贫劳动力23场次765人次；累计开发25个扶贫公益性岗位安置脱贫劳动力家门口就业。截至目前，我区脱贫劳动力就业3511人，比上年度的3481人增长30人，就业人数完成年度目标。

3.开展农村人居环境整治行动。全面完成农村人居环境整治三年行动目标任务，持续开展“三清两改”村庄清洁行动，深入推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”。2021年厕所革命防渗漏改造任务数为1850座，目前已开工1717座，开工率92.81%；竣工数1294座，竣工率69.95%。全区每月农村生活垃圾清运量在9950吨左右，农村生活垃圾无害化处理率达到95%以上。

4.开展农村裸露土地种草绿化半年专项行动。我区农村裸露土地34个地块面积163.77亩已全部完成复绿。

5.深入推进移风易俗。全区所有行政村实现“一约两会”（村规民约、村民议事会、红白理事会）全覆盖。深入开展文明乡风活动，今年以来，开展以阅读下基层、送书下乡等主6场主题活动，受益群众3000人次；常态化开展文化惠民活动5场，红色宣讲3场；举办“我们的节日”活动共68场次，参与人次一万多人次；利用农村文化室等基层文化阵地，持续开展“文化进万家”等活动，共播放132场电影，让农村老百姓近距离享受文化服务，共享文化成果。

6.加强人才队伍培训。深入推进农民教育培训提质增效行动，今年累计开展培训班21期，培训农民1400余人次。举办秀英区农业骨干技术人才培训班，累计开展培训班13期，培训人数约1000人次。

7.加强乡村振兴干部队伍建设。严格选派驻村干部，按程序和时限要求完成第二批乡村振兴工作队驻村干部轮换工作。目前，全区共有第二批乡村振兴工作队76支222人，其中省派18人，市派68人，区派136人。

8.强化平安乡村建设。深化“枫桥经验”实践，建立完善“大调解”机制，今年以来全区各级调委会共开展矛盾纠纷排查6000余次，排查各类矛盾纠纷隐患346宗，受理调处矛盾纠纷480宗，成功调处475宗，调处成功率98.9%。充分发挥出人民调解在维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。努力做到了“小事不出村、大事不出镇、矛盾纠纷不上交”，最大限度的把矛盾化解在基层、把问题解决在辖区。

（九）医疗救助发放情况

截止2021年9月29日，共拨付报销兜底资金338人次409265.05元。

（十）计划生育工作情况

1.办证情况。再生育服务证审批发放23对。

2.生育登记情况。共为516对夫妇办理了二孩生育登记，为388对夫妇办理了一孩生育登记。

3.独生子女父母或无子女人员退休时加发退休费或基本养老金申请213人。

（十一）为民办实事事项进展情况

1.秀英区疾控中心P2新冠病毒核酸检测PCR实验室，该项目已完成竣工验收。

2.乡镇卫生院规范建设发热诊室项目，截至目前，石山、东山、永兴和长流卫生院发热诊室，中标施工单位已进场施工。

3.东山镇中心卫生院、长流镇中心卫生院、海秀卫生院、石山镇卫生院室外附属配套工程建设项目，截至目前，东山卫生院正在开展室外水管网工程；长流、海秀、石山卫生院室外水管网工程已完成，正在进行外网电气工程，施工总进度达79%。

4.社会救助社工站，目前已经完成秀英区、秀英街道办事处、海秀街道办事处、西秀镇、长流镇、永兴镇、东山镇和石山镇9个社工站的建站工作，并按照要求配备相关工作人员开展工作。

5.居家养老服务中心提升项目，该项目9月9日已完成概算编制及初步设计批复工作，8月29日-9月29日财政网上进行采购意向公示。

6.大社区综合服务中心建设，目前该项目已进场施工。

7.农村人居环境建设项目，项目内容包含东山镇东城村委会和长流镇会南村委会基础设施建设。东城村委会项目于6月28日完成初步设计报告、项目区权属图和项目区规划意见及概算编制工作；会南村委会项目于7月30日完成初步设计及概算材料和项目区权属图以及规划意见。8月2日东城村委会和会南村委会项目已报区行政审批局审批。目前区行政审批局对会南项目的初步设计及概算的审批还未通过，待审批通过后方可进行施工招标。

8.公共体育健身器材巡检、维修、更新，截至目前，六镇两街都已巡检完，并已维护更新22个点位,共安装健身器材150台，剩余点位健身器材及制定点位器材跟踪服务信息二维码正持续推进。

9.火山口绿色长廊改造拓宽项目，截至目前已取得征地函、可研批复、初步设计及概算批复等前期手续。已于9月29日发布施工、监理招标公告，今年内计划完成1000万元投资额。

（十二）区委办、区人大办、区政府办“三公”费用（第三季度）

| 单位 项目 | 区委办 | 区人大办 | 区政府办 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公费出国（境） | 0 | 0 | 0 |
| 公务招待费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 88097.57元 | 13734元 | 83164.68元 |

2021年10月13日